PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 3.851

QUE APRUEBA EL CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 1230/OC-PR “PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES, SEGUNDA ETAPA (PRIMERA FASE)”, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) EL 6 DE MARZO DE 2000; Y AMPLÍA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, APROBADO POR LEY Nº 392 DEL 13 DE ENERO DE 2009 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.-	Apruébase el Contrato Modificatorio Nº 4 del Contrato de Préstamo Nº 1230/OC-PR “Programa Nacional de Caminos Rurales, Segunda Etapa (Primera Fase)”, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 6 de marzo de 2000 y aprobado por Ley Nº 1586 del 31 de octubre de 2000, modificado por los Contratos Modificatorios Nº 1, del 8 de agosto de 2000, Nº 2 del 3 de febrero de 2004 y el Nº 3 del 4 de marzo de 2005; el Contrato modificatorio Nº 4 se acompaña como Anexo de esta Ley.

Artículo 2º.- Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central que estará afectada a la Tesorería General y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, por un monto total de G. 13.000.000.000 (Guaraníes trece mil millones), conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 3º.- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario para la Administración Central, por la suma de G. 13.000.000.000 (Guaraníes trece mil millones), que estará afectada al Presupuesto 2009 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 4º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y la programación de montos consignados en los anexos y detalles de la presente Ley, de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, a las técnicas de programación de ingresos, gastos y financiamiento, al solo efecto de la correcta registración, imputación y/o ejecución presupuestaria.

# Artículo 5°.-	Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil nueve, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a los ocho días del mes de setiembre del año dos mil nueve, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

##### Enrique Salyn Buzarquis Cáceres		  	 Miguel Carrizosa Galiano

Presidente					    Presidente

H. Cámara de Diputados                                     H. Cámara de Senadores

## Oscar Luís Tuma Bogado	        	           Ana Maria Mendoza de Acha

Secretario Parlamentario 			    Secretaria Parlamentaria

Asunción, 23 de setiembre de 2009

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

###### El Presidente de la República

###### Fernando Armindo Lugo Méndez

Dionisio Borda				       Efraín Alegre Sasiain

Ministro de Hacienda		Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

ANEXO

| Código | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificación (+/-) | Presupuesto Ajustado | Variación Disminución Aumento | Saldo Presupuestario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 TESORERÍA GENERAL 300 320 322 1 | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO ENDEUDAMIENTO EXTERNO DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES | 660.502.943.652 | -66.672.668.547 | 593.830.275.105 | 0 13.000.000.000 | 606.830.275.105 |
|  | TOTAL | 660.502.943.652 | -66.672.668.547 | 593.830.275.105 | 0 13.000.000.000 | 606.830.275.105 |
| Código | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificación (+/-) | Presupuesto Ajustado | Variación Disminución Aumento | Saldo Presupuestario |
| 12 13 MINISTERIO DE 200 220 221 30 | OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRASNFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO | 542.901.146.400 | 10.754.708.086 | 553.655.854.486 | 0 13.000.000.000 | 566.655.854.486 |
|  | TOTAL | 542.901.146.400 | 10.754.708.086 | 553.655.854.486 | 0 13.000.000.000 | 566.655.854.486 |

12-13-3-001-06-03

Entidad:		12	13	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Tipo de Presupuesto:		3	PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Programa:			1	ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Subprograma:		6	CONST. REHAB. Y CONSERV. DE CAMINOS VECINALES Y RUTAS

Proyecto:			3	PROG. NAC. CAMINOS RURALES – II ETAPA (BIB 1230/OC-PR)

Unidad Resp.:		8	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

| Código OG FF OF DPT | Descripción | Presupuesto Inicial | Modificación (+/-) | Presupuesto Ajustado | Variación Disminución Aumento | Saldo Presupuestario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 20 401 99 520 20 401 99 | HON. PROFESIONALES CONSTRUCCIONES | 1.203.090.408 12.145.767.195 | 0 -1.239.746.127 | 1.203.090.408 10.906.021.068 | 0 1.000.000.000 0 12.000.000.000 | 2.203.090.408 22.906.021.068 |
|  | TOTAL | 13.348.857.603 | -1.239.746.127 | 12.109.111.476 | 0 13.000.000.000 | 25.109.111.476 |
|  | TOTALES | 13.348.857.603 | -1.239.746.127 | 12.109.111.476 | 0 13.000.000.000 | 25.109.111.476 |

“Préstamo Nº 1230/OC-PR

Modificatorio Nº 4

CONTRATO MODIFICATORIO

Entre la

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa Nacional de Caminos Rurales, Segunda Etapa (Primera Fase)

LEG/SGO/CSC/IDBDOCS#1606125

“CONTRATO MODIFICATORIO

Contrato Modificatorio celebrado entre la República del Paraguay, en adelante denominada el “Prestatario”, y el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante denominado el “Banco”.

ARTÍCULO PRIMERO

Se introducen las siguientes modificaciones en el Contrato de Préstamo Nº 1230/OC-PR (el “Contrato) referente al Programa Nacional de Caminos Rurales, Segunda Etapa (Primera Fase), suscrito entre el Prestatario y el Banco, el 6 de marzo de 2000 y modificado subsiguientemente:

A.  En las estipulaciones Especiales del Contrato

1.  La Cláusula 3.04 se lee así:

“CLAUSULA 3.04. Plazo para desembolsos. El plazo para desembolsar los recursos del Financiamiento expirará el 31 de diciembre de 2009.

B.  En el Anexo A del Contrato

1.  Se agrega, al final del párrafo 2.01, lo siguiente:

También se ejecutará la Segunda Etapa de las obras de protección contra inundaciones de las ciudades de Alberdi y Concepción.”

2.  Se agrega un nuevo subtitulo y un párrafo 2.11, que se lee así:

“5. Ejecución de la Segunda Etapa de las Obras de Protección contra Inundaciones de las ciudades de Alberdi y Concepción.

2.11 Se financiarán los trabajos de ejecución de la Segunda Etapa de las Obras de Protección contra Inundaciones de las ciudades de Alberdi y Concepción, cuya primera etapa fuera financiada con fondos del Préstamos 1117/OC-PR, Programa de Emergencia y Rehabilitación de Infraestructura Fenómeno de El Niño. Dichos trabajos consisten en caminos costaneros para las respectivas ciudades, obras de defensa costera, y de rehabilitación y/o mantenimiento de las existentes.”

3.  Se reemplaza el Cuadro de Costos (“Cuadro II-2”), que aparece en el párrafo 3.01, con el siguiente cuadro:

| CATEGORIAS Y CONCEPTOS | PRESUPUESTOS ESTIMADOS (en US$) F. BID F. LOCAL |
| --- | --- |
| 1. | INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN | 6.038.067 | 890.736 |
| 1.1 | Ingeniería | 1.961.882 | 263.722 |
| 1.2 | Supervisión | 4.076.185 | 627.014 |
| 1.3 | Administración | 0 | 0 |
| 2. | OBRAS CIVILES | 55.296.776 | 11.953.345 |
| 2.1 | Mejoramiento Red Caminos Vecinales Principales | 45.174.480 | 7.489.539 |
| 2.2 | Plan de Gestión de Mantenimiento | 7.400.000 | 3.416.320 |
| 2.2.1 | Mantenimiento Vial por Contrato | 2.229.428 | 404.891 |
| 2.2.2 | Mantenimiento Vial por Convenio | 3.450.000 | 2.633.043 |
| 2.2.3 | Rehabilitación de Áreas Críticas | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Adquisición de Equipos para Mantenimiento Vial | 1.720.572 | 378.385 |
| 2.3 | Segunda Etapa Defensa Costera Alberdi y Concepción | 2.722.296 | 1.047.486 |
| 3. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4.995.157 | 520.200 |
| 3.1 | Fortalecimiento D. C. V. | 1.485.723 | 93.710 |
| 3.2 | Fortalecimiento DMA, Plan de Gestión Ambiental y Desarrollo de Comunidades Indígenas | 1.942.172 | 253.303 |
| 3.3 | Inventario Red de Caminos Vecinales | 1.394.841 | 156.800 |
| 3.4 | Monitoreo del Programa | 172.420 | 16.386 |
| 4. | COSTOS CONCURRENTES | 0 | 800.000 |
| 4.1 | Adquisición de Tierras para Comunidades Indígenas | 0 | 800.000 |
| 5. | COSTOS FINANCIEROS | 670.000 | 11.113.298 |
| 5.1 | Intereses | 0 | 9.800.000 |
| 5.2 | Comisión de Créditos | 0 | 1.313.298 |
| 5.3 | Fondo de Inspección y Vigilancia | 670.000 | 0 |
|  | TOTALES | 67.000.000 | 25.277.578 |

Las partes ratifican todas las demás disposiciones del Contrato de Préstamo Nº 1230/OC-PR.

En fé de lo aquí establecido, el Banco y el Prestatario, actuando cado uno por intermedio de su representante autorizado, suscriben este Contrato Modificatorio en 2 (DOS) ejemplares de igual tenor, que se tendrá como válido desde el día en que, de acuerdo con las normas de la República del Paraguay, adquiera plena validez jurídica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco dicha fecha de entrada en vigencia, acompañando la documentación que así lo acredite.

Fdo.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Dionisio Borda, Ministro de Hacienda.

Fdo.: Por el Banco Interamericano de Desarrollo, Vladimir Radovic, Representante en Paraguay.”